АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЖЕВНИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2011                                                                                                                         № 479

с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

Об утверждении долгосрочной целевой Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Кожевниковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы»

С целью улучшения качества жизни населения, повышения доступности                             и улучшения качества коммунальных услуг и в соответствии с Уставом муниципального образования Кожевниковское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную целевую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                    А.А. Малолетко

# Редькин Д.А.

# 21336

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению Администрации

# Кожевниковского сельского поселения

# от 21.12.2011 № 479

Долгосрочная целевая Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Кожевниковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы»

Паспорт целевой Программы

| Наименование Программы: | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы: | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»: - Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций». - Постановление Администрации Кожевниковского сельского поселения от 21.12.2011 № 479 |
| Муниципальный заказчик Программы: | Администрация Кожевниковского сельского поселения |
| Разработчик Программы: | Администрация Кожевниковского сельского поселения |
| Основная цель Программы: | Обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы: | - Обеспечение населения коммунальными услугами по доступной цене; - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания жителей поселения; - Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы: | 2011 - 2015 годы |
| Основные исполнители Программы: | Заместитель Главы поселения Ведущий специалист по финансово-экономическим вопросам |
| Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) | Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2011-2015 годы – 84229.17 млн. руб. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Создание комфортных условий проживания, повышение уровня качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в Кожевниковском сельском поселении. Увеличение темпов роста индивидуального жилищного строительства. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - экономия энергоресурсов и уменьшение потерь при транспортировке теплоэнергии; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных и тепловых пунктов. Развитие водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН -100% (необходимость установки станций водоочистки на всех скважинах поселения); - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения; - строительство новых систем водоснабжения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта; - улучшение экологического и санитарного состояния в Кожевниковском сельском поселении; - обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь; – полный переход на приборный учет при расчете муниципального бюджета с организациями коммунального комплекса. Обращение с отходами: - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории МО Кожевниковское сельское поселение путем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами; -эффективность управления в сфере обращения с отходами; - улучшение внешнего облика Кожевниковского сельского поселения. Развитие газоснабжения: - газификация всего жилого фонда с. Кожевниково; - газификация мкр. ИЖС с. Кожевниково - прекращение работы угольных котельных на территории с. Кожевниково; - экономия энергоресурсов (дрова, уголь, электричество); Развитие электроснабжения: - повышение надежности и качества электроснабжения; - экономия электроэнергии и уменьшение потерь при транспортировке электроэнергии; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - установка новых ТП, для разгрузки действующих; - корректировка уличного освещения; - устройство уличного освещения в мкр. ИЖС |
| Ответственные лица для контактов: | Заместитель Главы поселения Ведущий специалист по финансово-экономическим вопросам |

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кожевниковского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Основные направления перспективного развития

Кожевниковского сельского поселения

1.1. Краткая характеристика поселения

Кожевниковское сельское поселение расположено в восточной части муниципального образования Кожевниковский район. В его состав входят населенные пункты с. Кожевниково (административный центр поселения, районный центр), с. Киреевск, д. Астраханцево. Кожевниковское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным Законом Томской области от 10.09.2004 № 202-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кожевниковского района» статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Кожевниковское поселение граничит на западе – с землями муниципального образования Малиновское сельское поселение, на севере - с землями муниципального образования Новопокровское сельское поселение, на северо-востоке – с Шегарским районом, на востоке – с землями Томского района, на юге - с землями муниципального образования Уртамское сельское поселение. Самой крупной рекой на территории поселения является участок р. Оби. Населённые пункты Кожевниковского сельского поселения расположены по разным берегам р. Обь. Село Кожевниково – на левом берегу, с. Киреевск и д. Астраханцево – на правом берегу.

Расстояние от областного до административного центра составляет 105 км, до г. Новосибирска –200 км.

Земельный фонд Кожевниковского сельского поселения составляет 1451 га (37 % земельного фонда Кожевниковского района).

Значительная часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения (60 %).

1.1.1. Климат

Кожевниковское сельское поселение расположено на Западно-Сибирской равнине                              в среднем течении реки Оби.

Климат континентальный. Умеренный климатический пояс. Среднегодовая амплитуда воздуха отрицательная: от - 0,5 С.

1.1.2. Население

Численность постоянно проживающего населения поселения на 01.01.2011 года составляет 8550  человек. Численность трудоспособного возраста составляет 5377 человек (63 % от общей численности). Дети и подростки до 18 лет - 1807 человек (21,1 % от общей численности). Пенсионеров – 1836 человек (21.5 %).

От общего числа трудоспособного населения около 3788 чел. (70.4 % от трудоспособного населения) заняты в сфере производства. В том числе в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве, обрабатывающей промышленности, транспорте, связи и коммунальном хозяйстве 910 человек (24.0 %), индивидуальных предпринимателей 237 человек (6.3 %). 250 человек (6.5 %) трудятся вне территории Кожевниковского сельского поселения (преимущественно в городе Томске и на севере Томской области) и связаны с системными миграциями с производственными целями.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 60.2 года, в том числе мужчин – 56.4 года и женщин – 71.4. Рождаемость составляет около 14.0 чел.//год на 1 000 жителей; смертность составляет 16.0 чел./год на 1 000 жителей; естественная убыль населения составляет около 2 чел.//год на 1 000 жителей. Прибыло 21.7 чел./год  на 1000 жителей, а убыло 15.3 чел./год на 1000 жителей. Годовая прибыль населения составила 4.4 чел./год на 1000 человек.

Таким образом, численность трудоспособного населения увеличивается за счёт естественной прибыли населения, миграции из других населённых пунктов, это связано с тем, что работают Программы социально-экономического развития села, выделяются земельные участки под новое строительство, безвозмездно выделяется деловая древесина под новое строительство и ремонт жилья. Быстрыми темпами идёт газификация райцентра и строительство других инженерных коммуникаций.

1.1.3. Характеристика экономики поселения

Основные производственные предприятия поселения размещены в с. Кожевниково. А именно: ОГУП «Кожевниковское ДРСУ», завод «КРАСНАЯ ГОРКА», пивзавод, ООО «ЗЕРНОПРОДУКТ», ООО «Кожевниковский КОМХОЗ», ООО «КСК», ООО «Селькомхоз».

Позитивным моментом в экономике поселения является развитие производственной базы (приобретение техники, и т.д.), увеличение числа рабочих мест, повышение заработной платы и, соответственно, снижение социальной напряженности.

Наряду с этим в поселении осуществляют свою деятельность 4 крестьянско-фермерских хозяйства, которые занимаются производством зерна и мяса.

На территории поселения зарегистрировано 237 индивидуальных предпринимателей. Из них 47 занимаются торговой деятельностью и имеют свои торговые павильоны.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.В последние годы наблюдается тенденции роста хозяйств основным источником доходов, которых является личное подсобное хозяйство и увеличение поголовья животных в частном секторе.

По территории поселения проходят автодороги регионального значения, находящиеся                                в государственной собственности Томской области.

Общая протяженность автодорог местного значения с твердым покрытием составляет - 81,7 км.

По территории поселения проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110, 35, 10 и 0.4 кВ.

На территории Кожевниковского сельского поселения, а именно в с. Кожевниково имеется газопровод высокого и низкого давления. Так же населением используется сжиженный газ в баллонах.

На территории поселения имеется 3 почтовых отделения связи. Водоснабжение сельских населённых пунктов осуществляется от артскважин.

Теплоснабжение населения и предприятий с. Кожевниково осуществляется от газовых котельных (модулей) и угольных котельных.

1.1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство

Существующий жилой фонд Кожевниковского сельского поселения оценивается в 180.49 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 21.0 кв.м/чел. Муниципальный жилой фонд составляет 2761.3 кв.м. Средняя жилищная обеспеченность –10.8 кв.м/чел. Степень износа жилого фонда - от 30 до 65%. Ветхое и аварийное жильё жилого фонда отсутствует.

Индивидуальное жилищное строительство в Кожевниковском сельском поселении имеет тенденцию к увеличению нового строительства, имеет место незавершенное строительство.

Жители поселения пользуются коммунальными услугами: отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.

Централизованно услуги по теплоснабжению в с. Кожевниково оказывает предприятие – ООО «Коммунальные системы Кожевниково». В с. Киреевск – ООО «Селькомхоз». В д. Астраханцево – печное отопление.

ООО «Кожевниковский КОМХОЗ» оказывает централизованно услуги населению и организациям по водоснабжению, водоотведению, сбору, вывозу и утилизации отходов.

В поселении имеется централизованное газоснабжение, которым занимается ООО «ВМГК».

Электроснабжение поселения в настоящее время осуществляет сетевая компания ОАО «Томская энергосбытовая компания». Согласно итогам исследований и расчетов электрических нагрузок по Кожевниковскому сельскому поселению, средний ежегодный прирост максимума нагрузки (за период 2011-2015 гг.) в целом ожидается на уровне 10%.

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как хорошо централизованную с хорошо развитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом района, а так же собираемых с потребителей платежей.

1.2. Прогноз развития Кожевниковского сельского поселения

1.2.1. Прогноз динамики численности населения

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции.

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов Кожевниковского сельского поселения до 2015 года положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения поселения, изменения в его половозрастной структуре, воспроизводстве, миграциях. Принимались во внимание также географические особенности поселения, выполняемые им функции, тенденции развития современных демографических процессов России и региона.

Исходной базой перспективных расчетов послужили сложившиеся в Кожевниковском сельском поселении уровни рождаемости и смертности населения, его половозрастная структура.

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения:

- Ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 21.1 %  до 30.0 %;

- Увеличится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 63.0% до 71.0 %). Также ожидается значительное увеличение продолжительности жизни населения. По предполагаемому прогнозу роста численности население Кожевниковского сельского поселения должно будет составлять до 2026 года более 10000 человек (прогнозируется прирост из расчёта 65 чел./год).

1.2.2. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

В результате активного развития производственной базы предприятий и увеличения количества рабочих мест, а соответственно, притока населения в с. Кожевниково и покупки жилых домов, дач и строительства нового жилья - городскими жителями и жителями северных районов Томской области увеличивается количество потребителей воды, газа и э/энергии.

1.3. Анализ существующей системы теплоснабжения

Село Кожевниково. В населенном пункте расположены центральные газовые (модули) и угольные котельные. Годовая выработка тепловой энергии – 20400 Гкал/год. Отпуск тепловой энергии в год  19992.5 Гкал/год. ООО «КСК» оказывает услуги по теплоснабжению 769 абонентам, проживающих в жилых помещениях. Схема тепловых сетей двухтрубная. В основном способ прокладки тепловых сетей –  подземный, но имеется и наземный. Общая протяженность в двухтрубном исчислении- 12031.7 км.

Село Киреевск. Здание администрации, в котором помимо самой администрации расположены: школа, ФАП, библиотека и ДК отапливает организация ООО «Селькомхоз». Население отапливается – печным отоплением.

Деревня Астраханцево. Административных зданий нет. Население отапливается – печным отоплением.

1.3.1. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Одним из первоочередных мероприятий в Кожевниковском сельском поселении является реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры поселения в части объектов теплоснабжения, а именно: замена участков теплотрассы, ремонт оборудования котельной, замена котлов на более высокий уровень КПД до 2015 г. Установка теплосчётчиков.

Одной из возможных перспектив в сфере теплоснабжения для с. Кожевниково является - газификация жилых домов и организаций отапливаемых от угольных котельных. Это позволит прекратить работу угольных котельных, а значит не тратить средства на ремонт оборудования и теплосетей.

Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2011 - 2015гг. (Теплоснабжение)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, в км. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена теплосетей по ул. Титова,4 (подводка) в с. Кожевниково | 0,02 км | 43.0 | областной бюджет |  |  | 43.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена теплосетей по ул. Гагарина,12 (подводка) в с. Кожевниково | 0,03 км. | 64,5 | областной бюджет |  |  | 64.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена теплосетей по ул. Гагарина (гаражи) в с. Кожевниково | 0,04 км. | 86.0 | областной бюджет |  |  | 86.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена теплосетей по ул. Карла Маркса в с. Кожевниково | 0,06 км. | 129,0 | областной бюджет |  |  | 129,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена теплосетей от колодца КСОШ №2 до ж/д по пер. Дзержинскому в с. Кожевниково | 0.3 км. | 645.0 | областной бюджет |  |  | 645.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена теплосетей по ул. Ленина, 11 в с. Кожевниково | 0.02 км. | 43.0 | областной бюджет |  |  | 43.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена теплосетей по пер. Дзержинскому (от кулинарии до магазина «Лотос») в с. Кожевниково | 0,2 км. | 430.0 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 430.0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена теплосетей по пер. Дзержинскому (от газ. модуля до ж/д) в с. Кожевниково | 0.4 км. | 860.0 | областной бюджет |  |  |  | 860.0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена теплосетей по пер. Дзержинскому (от газ. модуля до ж/д) в с. Кожевниково | 0.15 км. | 322.5 | областной бюджет |  |  |  |  | 322.5 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена теплосетей по ул. Гагарина (от газ. модуля до ПУ) в с. Кожевниково | 0,2 км. | 430.0 | областной бюджет |  |  |  |  | 430.0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена теплосетей по ул. Гагарина (от «ЦСПН» до общ. ПУ) в с. Кожевниково | 0.3 км. | 645.0 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 645.0 |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО теплосети: | 1.72 | 3698.0 |  |  |  | 1010.5 | 860.0 | 752.5 | 1075.0 |

1.4. Анализ существующей системы водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Кожевниковского сельского поселения являются подземные воды. Основной эксплуатирующей организацией является ООО «Кожевниковский КОМХОЗ».

В основном на территории поселения подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки. Только лишь на территории с. Кожевниково работает 2 станции водоочистки с 2006 года.

Качество воды, подаваемой потребителю, чаще всего, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Особенно высоки показатели по содержанию железа. Поэтому необходимы установки станций обезжелезивания.

В 2 населенных пунктах поселения водоснабжение централизованное. Источниками водоснабжения является подземный водозабор, включающий в себя четырнадцать скважин для забора воды. Производительность скважин составляет 306 тыс. м3/в год. Зоны санитарной охраны водозаборов соблюдаются.

Общая протяженность хозяйственно-питьевого водопровода, составляет 51011.8 метров.

Год ввода скважин и водопроводов поселения в эксплуатацию 1974 - 2003 г.г. Таким образом, подавляющее большинство сооружения и водопроводных сетей имеют высокую степень износа.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством пожарных резервуаров, водоемов и из водонапорных скважин.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Кожевниковского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод.

Отрицательные качества:

- отсутствует предварительная водоподготовка (система обеззараживания воды);

- высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений;

- качество воды, подаваемой потребителю, в большинстве случаев, не соответствует питьевым требованиям.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить реконструкцию системы водоснабжения.

# Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2011 - 2015гг. (Водоснабжение)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, в км. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена водопроводных сетей по ул. Мичурина в с. Кожевниково | 0,6 км | 658.0 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 658.0 |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопроводных сетей по ул. Чекулаева в с. Кожевниково | 0,76 км. | 810.0 | областной бюджет |  |  |  | 810.0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена водопроводных сетей по ул. Покрышкина в с. Кожевниково | 0,35 км. | 430.0 | областной бюджет |  |  |  | 430.0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена водопроводных сетей по ул. Зелёная в с. Кожевниково | 0.35 км. | 430.0 | областной бюджет |  |  |  |  | 430.0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена водопроводных сетей по ул. Садовая в с. Кожевниково | 0.45 км. | 540.0 | областной бюджет |  |  |  | 540.0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена водопроводных сетей по ул. Ленина 51 в с. Кожевниково | 0.6 км. | 820.0 | областной бюджет |  |  |  | 43.0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена водопроводных сетей по ул. Комсомольская в с. Кожевниково | 1.05 км. | 1200.0 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1200.0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство артскважины и водопроводной башни в мкр. «Молодёжный» с. Кожевниково |  | 2000.0 | областной бюджет |  |  | 2000.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство артскважины по пер. Дзержинскому с. Кожевниково |  | 1500.0 | областной бюджет |  |  | 1500.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в мкр. ИЖС по улицам: Сибирская и Мира, пер. Коммунальный с. Кожевниково | 0.45 | 540.0 | областной бюджет |  |  | 540.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство водопроводных сетей в мкр. Молодёжный по ул. Юбилейная с. Кожевниково | 0.7 | 840.0 | областной бюджет |  |  |  |  | 840.0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена водопроводных сетей по ул.Промышленная с. Кожевниково | 0.186 | 223.2 | областной бюджет |  |  | 223.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство арт.скважины и водопроводной башни по ул. Молодёжной с.Киреевск |  | 2000.0 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2000.0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Замена водопроводных сетей по ул. Молодёжной с. Киреевск | 0.5 | 625.0 | областной бюджет |  |  |  | 625.0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт водонапорной башни по ул. Карла Маркса с. Киреевск |  | 500.0 | областной бюджет |  |  |  |  | 500.0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО водопровод | 5.996 | 13116.2 |  |  |  | 4263.2 | 2448.0 | 1770.0 | 3858.0 |

1.5. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Администрация Кожевниковского сельского поселения принимает часть полномочий от Администрации Кожевниковского района по организации утилизации бытовых и промышленных отходов ежегодно. Организации, предприятия и население собирают отходы в контейнеры, которые в последствии согласно графика или по заявке вывозятся. Так же у населения отходы вывозятся на основании заключенного договора, по графику – путём сбора отходов в грузовой автомобиль. Отходы, образованные в населённых пунктах поселения вывозятся для размещения на санкционированные свалки, по договорам с ООО «Кожевниковский КОМХОЗ». Ликвидация несанкционированных свалок организует Администрация поселения совместно с Центром занятости населения по Кожевниковскому району.

Перечень мероприятий

по обращению с отходами (мусором) в Кожевниковском сельском поселении

на период  2011 -2015 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия (работы) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории поселения по населенным пунктам: с. Кожевниково с. Киреевск д. Астраханцево | Постоянно |
| 2 | Проведение работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, и привлечение лиц их образующих к ответственности | Постоянно |
| 3 | Изготовление аншлагов по запрещению свалок мусора в не отведённых местах | весна - осень |
| 4 | Организация вывоза и размещение твёрдых (жидких) отходов | Постоянно |
| 5 | Информирование населения о правилах санитарного содержания территории поселения | Постоянно | Постоянно, в течение года |
| 6 | Проведение бесед с учащимися школ на экологические темы | Постоянно |
| 7 | Разработка и проведение конкурсов в поселении на экологические темы | Постоянно |
| 8 | Проведение субботников по уборке территорий от мусора | весна - осень |
| 9 | На собраниях проводить беседы с жителями о санитарном и экологическом состоянии территории | Постоянно |

1.6. Анализ существующей системы газоснабжения

Село Кожевниково. Газоснабжение села осуществляется по межпоселковому газопроводу высокого давления от с. Мельниково (АГС ГРО). Проектное давление в межпоселковом газопроводе 0.6 МПа. По райцентру проходит газопровод трёх видов:

-  высокого давления (0.6 МПа);

- среднего давления (0.3 МПа);

- низкого давления (0.02 МПа);

Газоснабжение котельных (модулей) осуществляется от газопровода высокого и среднего давления. Газоснабжение индивидуальных потребителей с. Кожевниково, а всего их 469, осуществляется от распределительных сетей низкого давления (0.02 кг. на кВ.см.). Схема газовых сетей однотрубная. В основном способ прокладки газопроводных сетей –  подземный (полиэтиленовый), но имеется и наземный (металлический). Общая протяженность – 8054.5 км.

Село Киреевск и д. Астраханцево. Газоснабжение отсутствует.

# Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2011 - 2015гг. (Газоснабжение)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, в км. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство газопровода по ул. Мичурина с.Кожевниково (2-ой п.к.) | 3.5317 | 5057.42 | областной бюджет |  |  |  |  | 5057.42 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газопровода по пер. Южному с. Кожевниково (7-ой п.к.) | 2.8257 | 6027.0 | областной бюджет |  |  | 6027.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопровода по пер. Южному и ул. Промышленной с. Кожевниково (8-ой п.к.) | 3.0885 | 6347.4 | областной бюджет |  |  | 6347.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство газопровода по ул. Садовой с. Кожевниково (9-ый п.к.) | 4.4614 | 7187.5 | областной бюджет |  |  | 7187.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство газопровода по пер. Глухому и ул. Комсомольской с. Кожевниково (10-ый п.к.) | 4.2244 | 7972.07 | областной бюджет |  |  |  | 7972.07 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство газопровода 11-ый п.к. | 3.827 | 7769.21 | областной бюджет |  |  |  |  | 7769.21 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство газопровода по ул. Обская и Красноармейская с. Кожевниково (12-ый п.к.) | 3.5747 | 5834.37 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 5834.37 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство газопровода в мкр. ИЖС по улицам: Сибирская и Мира, пер. Коммунальныйс.Кожевниково | 0.45 | 750.0 | областной бюджет |  |  | 750.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство газопровода в мкр. Молодёжный с.Кожевниково |  | 12000.0 | областной бюджет |  |  |  | 2000.0 | 10000.0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство газопровода в мкр. ИЖС по улицам: Октябрьская и Гагарина (за РВК) |  | 970.0 | областной бюджет |  |  | 70.0 | 900.0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО газопровод: | 6.446 | 59914.97 |  |  |  | 20381.9 | 10872.07 | 22826.63 | 5834.37 |

1.7. Анализ существующей системы электроснабжения

Село Кожевниково. Электроснабжение села осуществляется от подстанции-110/35/10 кВ «Кожевниково», которая расположена на краю села (напротив маслозавода). К данной подстанции электроэнергия приходит из с. Мельниково Шегарского района по линии ВЛ – 110 кВ. Затем электроэнергия преобразовывается и по ВЛ – 10 кВ расходится по селу к ТП, от которых по ВЛ-0.4 кВ поступает к потребителям. Электроснабжением в с. Кожевниково занимаются две организации. Кожевниковский РЭС – занимается транспортировкой, а ОАО «ТЭСК» - работает с потребителями.

Протяженность: ВЛ–10 кВ - 22.880 км.

ВЛ- 0.4 кВ – 53.765 км из которых 12.5 км выполнены СИБом

Село Киреевск и деревня Астраханцево. Электроснабжение данных населённых пунктов осуществляется от подстанции «Победа», которая расположена на краю села (напротив маслозавода). К данной подстанции электроэнергия приходит из с. Мельниково Шегарского района по линии ВЛ – 110 кВ. Затем электроэнергия преобразовывается и по ВЛ – 10 кВ расходится по ТП, которые расположены в вышеуказанных населённых пунктах. От ТП по ВЛ-0.4 кВ электроэнергия поступает к потребителям. Электроснабжением в с. Киреевск и д. Астраханцево занимаются две организации: Шегарский РЭС – занимается транспортировкой, а ОАО «ТЭСК» - работает с потребителями.

# Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2011 - 2015гг. (Электроснабжение)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, в км. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство электросетей ВЛ-0.4 кВ в мкр. «Молодёжный» с. Кожевниково (II-ой этап) | 1.1 км | 320.0 | областной бюджет |  |  |  | 320.0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство электросетей ВЛ-0.4 кВ в мкр. «Молодёжный» с. Кожевниково (III-ий этап) | 0.9 км. | 260.0 | областной бюджет |  |  | 260.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство электросетей ВЛ-0.4 кВ в мкр. ИЖС по улицам: Сибирская и Мира (пер. Коммунальный) с. Кожевниково | 0.45 км. | 200.0 | областной бюджет |  |  | 200.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство электросетей ВЛ-10 кВ в мкр. ИЖС по улицам: Сибирская и Мира, пер. Коммунальный с. Кожевниково | 0,36 км. | 160.0 | областной бюджет |  |  | 160.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ТП в мкр. ИЖС по улицам: Сибирская и Мира, пер. Коммунальный с. Кожевниково |  | 1700.0 | областной бюджет |  |  | 1700.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство 2-х ТП в с. Киреевск |  | 3400.0 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3400.0 |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство электросетей ВЛ-0.4 кВ в с. Киреевск | 4.0 км. | 1160.0 | областной бюджет |  |  |  |  | 1160,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

| 8. | Ремонт ТП в д. Астраханцево |  | 100.0 | областной бюджет |  |  |  | 100.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт электросетей ВЛ-0.4 кВ в д. Астраханцево | 0.7 | 200.0 | областной бюджет |  |  |  | 200.0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО электроснабжение | 7.51 | 7500.0 |  |  |  | 2320.0 | 620.0 | 1160.0 | 3400.0 |

## 2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств областного, районного и местного бюджета сельского поселения. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

3. Организация управления Программой

и контроль над ходом ее реализации

Контроль исполнения Программы осуществляется Администрацией Кожевниковского сельского поселения и Советом поселения.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.